| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Số: /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2026 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 85/2025/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, bổ sung dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành dự án Thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số                      04/TTr-SNNMT ngày 05/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn như sau:

Thời gian thực hiện: Từ quý I năm 2013 đến hết năm 2026.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và nội dung trình phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KTCN(ĐTT). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Hữu Học |
| --- | --- |