| UBND TỈNH LẠNG SƠN SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-SVHTTDL | Lạng Sơn, ngày tháng năm 2026 |
| DỰ THẢO |  |

TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh

quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá, sân tập thể thao

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Báo cáo số 76/BC-HĐND-VHXH ngày 14/01/2026 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025; Công văn số 77/HĐND-VHXH ngày 14/01/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, sân tập luyện thể thao thôn trên địa bàn tỉnh; Công văn số 475/VP-KTCN ngày 19/01/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn, sân tập luyện thể thao thôn trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3288/VP-KGVX về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Sau khi rà soát, tổng hợp và đánh giá lại thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến Sở Tài chính về khả năng cân đối, bố trí nguồn lực để triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính, xác định nguồn ngân sách địa phương có khả năng bảo đảm để thực hiện chính sách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Tên gọi: Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá, sân tập thể thao giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

- Nghị quyết số 1672/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn năm 2025;

- Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam;

- Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn;

- Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5//2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 12/12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2010 về quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã;

- Thông tư số 09/2024/TT-BVHTTDL ngày 22/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành;

- Thông tư 01/2017/TT-BTNMT, ngày 09 ngày 02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao;

- Nghị quyết số 216-NQ/TU, ngày 24/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, con người Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc;

- Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 02/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Ban hành Đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Việc tiếp tục ban hành và triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá, sân tập thể thao giai đoạn 2026 - 2030 là có cơ sở pháp lý vững chắc, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, bởi vì: (1) Luật Tổ chức chính quyền địa phương (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh và cấp xã trong bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cộng đồng, phát triển văn hóa cơ sở. (2) Các quy định của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tinh gọn bộ máy đã làm thay đổi quy mô, phạm vi quản lý ở cấp cơ sở, kéo theo yêu cầu điều chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa phù hợp với thực tiễn mới. (3) Các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phát triển văn hóa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đến năm 2030 đặt ra yêu cầu bảo đảm mỗi thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn, hoạt động hiệu quả. (4) Các quy định về tiêu chí nông thôn mới hiện đại và đô thị văn minh đều xác định cơ sở vật chất văn hóa là tiêu chí bắt buộc, mang tính nền tảng. (5) Trong điều kiện chính quyền địa phương 02 cấp, vai trò của cấp xã được tăng cường, trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động chính trị xã hội tại cộng đồng dân cư. Do đó, việc bảo đảm cơ sở vật chất văn hóa đạt chuẩn không chỉ là nhu cầu thực tiễn mà còn là yêu cầu pháp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND

Thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong giai đoạn, toàn tỉnh đã đầu tư xây mới 358 nhà văn hóa thôn, đồng thời cải tạo, sửa chữa 394 nhà văn hóa thôn đã xuống cấp. Các công trình được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Bên cạnh đó, đã đầu tư mua sắm 807 bộ trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở. Về nguồn lực thực hiện, tổng kinh phí đầu tư cho Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND đạt 177.748 triệu đồng (trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 112.813 triệu đồng, chiếm tỷ trọng chủ yếu; Nguồn xã hội hóa bằng tiền được 64.935 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 355.496 ngày công lao động và hiến 22.397 m² đất để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao). Các kết quả trên cho thấy chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá, sân thể thao là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng và mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

2.2. Thực trạng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở

Tính đến 30/6/2026 toàn tỉnh có 63/65 xã, phường có nhà văn hoá; có 65/65 xã, phường có sân tập thể dục thể thao; có 1.639/1.646 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa (trong đó có 1.175/1.463 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, đạt 80,3%); có 1.175/1.646 thôn, tổ dân phố có sân thể thao. Cơ bản bảo đảm mỗi thôn, tổ dân phố đều có địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

Từ ngày 01/7/2026, thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo quy mô dân số, toàn tỉnh còn 923 thôn, tổ dân phố. Theo đó, các thôn, tổ dân phố được tổ chức với quy mô dân số lớn hơn, gồm các nhóm: dưới 150 hộ; từ 150 đến 300 hộ; từ trên 300 đến 500 hộ; và trên 500 hộ. Việc sáp nhập làm tăng đáng kể quy mô dân số, phạm vi địa bàn và khoảng cách đi lại của người dân trong nhiều thôn, tổ dân phố. Trong khi đó, phần lớn các nhà văn hóa hiện có được đầu tư xây dựng trước thời điểm sắp xếp, phù hợp với quy mô của các thôn, tổ dân phố cũ nên diện tích sử dụng nhỏ, sức chứa hạn chế, thiếu các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị chưa đồng bộ. Qua rà soát, thống kê từ các xã, phường hiện có 715/923 thôn, tổ dân phố có nhu cầu xây mới, sửa chữa cải tạo nhà văn hoá và sân thể thao.

Hiện nay, nhiều công trình không còn đáp ứng yêu cầu tổ chức hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động cộng đồng của số lượng dân cư đông hơn sau sáp nhập; đồng thời vị trí một số nhà văn hóa không còn thuận lợi, người dân ở các khu vực sáp nhập phải di chuyển quãng đường xa để tham gia các hoạt động chung. Bên cạnh đó, nhiều công trình đã được xây dựng từ giai đoạn 2011-2020, sau thời gian dài khai thác, sử dụng đã xuống cấp, kết cấu và công năng sử dụng không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Do đó, mặc dù nhiều nhà văn hóa đã từng được công nhận đạt chuẩn theo quy định tại thời điểm đầu tư, nhưng đến nay không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng và tiêu chuẩn đối với quy mô thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đầu tư xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao và bổ sung trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trong nhiều năm qua, cử tri tại các khu vực tổ dân phố thường xuyên kiến nghị Nhà nước quan tâm ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa và sân thể thao tổ dân phố tương tự như cơ chế hỗ trợ đối với thôn ở khu vực nông thôn. Do vậy, việc nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng và nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao đối với tổ dân phố là cần thiết, nhằm bảo đảm sự công bằng trong thụ hưởng chính sách, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

2.3. Đề xuất tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá, sân thể thao giai đoạn 2026-2030

a. Cơ sở để đưa ra mức hỗ trợ giai đoạn 2026-2030

- Căn cứ Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Ban hành Đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quy định “Đơn giá xây mới nhà ở, công trình xây dựng loại nhà loại 3A (Nhà có chiều cao tường ≥ 3m, chiều cao tường tính đến cốt thu hồi; Móng, tường xây gạch dày 220mm, giằng móng BTCT; Nền nhà lát gạch hoa xi măng, tường quét vôi, ve; Cửa đi, cửa sổ và khuôn bằng gỗ nhóm 4; Mái lợp ngói, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4; Có toàn bộ phần sàn mái hiên bằng BTCT” áp dụng là 3.852.000 đ/m2 sàn (chưa bao gồm hệ thống kỹ thuật trong nhà như cấp điện, chiếu sáng, điện nhẹ, chống sét, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, các loại cửa, đóng trần, lăn sơn…) Dự kiến tổng kinh phí xây dựng 01 nhà văn hoá thôn có diện tích khoảng 120m2 khoảng 450 - 700 triệu đồng.

- Qua tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND cho thấy: (1) Mức hỗ trợ ban hành từ năm 2021 đã góp phần thúc đẩy đầu tư xây dựng 358 nhà văn hóa thôn và cải tạo 394 nhà văn hóa; tuy nhiên, nhiều công trình chỉ đạt mức cơ bản, chưa đồng bộ; (2) Một số địa phương phản ánh mức hỗ trợ chưa đáp ứng đủ chi phí xây dựng thực tế, đặc biệt tại các thôn có quy mô dân số lớn sau sáp nhập. (3) Nhiều nhà văn hóa xây dựng trước đây có diện tích nhỏ (80-100 m²), không còn phù hợp với quy mô sinh hoạt cộng đồng hiện nay (300-500 người/thôn sau sáp nhập). Thực tiễn này đòi hỏi phải điều chỉnh mức hỗ trợ theo hướng sát với nhu cầu thực tế và quy mô mới.

- Cơ sở biến động giá vật liệu xây dựng và nhân công: So với thời điểm năm 2021, giá vật liệu xây dựng (xi măng, sắt thép, cát, đá…) và nhân công đã tăng đáng kể. Qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đánh giá hạn chế như sau: (1) Nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế, mức hỗ trợ ban hành từ năm 2021 không còn phù hợp với biến động giá vật liệu xây dựng và nhân công hiện nay, dẫn đến nhiều công trình chỉ được đầu tư ở mức cơ bản, chưa đồng bộ; (2) Sự chênh lệch giữa các địa phương trong khả năng cân đối ngân sách và huy động xã hội hóa; các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực. Bên cạnh đó chi phí xây dựng 01 nhà văn hóa quy mô đạt chuẩn hiện nay cao hơn khoảng 30-45% so với giai đoạn trước, chi phí trang thiết bị (âm thanh, bàn ghế, tủ sách, dụng cụ thể thao…) cũng tăng theo mặt bằng giá thị trường. Do đó, nếu giữ nguyên mức hỗ trợ cũ sẽ không bảo đảm tính khả thi và không tạo động lực cho cơ sở triển khai.

- Cơ sở tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại yêu cầu nhà văn hóa có diện tích lớn hơn, có khuôn viên, công trình phụ trợ (nhà vệ sinh, sân bãi, hệ thống điện nước, phòng chức năng); Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, quy mô dân số tăng, kéo theo yêu cầu mở rộng diện tích và công năng sử dụng. Vì vậy, mức hỗ trợ phải tính đến việc bảo đảm công trình đạt chuẩn theo tiêu chí hiện hành, không chỉ đạt chuẩn “trên giấy” mà thực sự đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.

- Cơ sở bảo đảm công bằng vùng miền, khả năng cân đối ngân sách và huy động xã hội hóa giữa các địa phương không đồng đều. Các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực. Nếu không nâng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nguy cơ chênh lệch chất lượng thiết chế văn hóa giữa các vùng sẽ ngày càng lớn. Do đó, mức hỗ trợ mới cần tính đến yếu tố ưu tiên khu vực khó khăn.

- Cơ sở mục tiêu phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng, không chỉ tăng số lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Vì vậy, mức hỗ trợ phải tương xứng với mục tiêu chất lượng.

b. Nội dung đề xuất mức hỗ trợ giai đoạn 2026-2030

| TT | NỘI DUNG HỖ TRỢ | QUY MÔ DÂN SỐ | MỨC HỖ TRỢ (trđ) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố |  |  |
| 1 | Xây dựng mới | Dưới 150 hộ | 220 |
|  |  | Từ 150 đến dưới 300 hộ | 300 |
|  |  | Từ 300 hộ trở lên | 380 |
| 2 | Sửa chữa, cải tạo | Dưới 150 hộ | 150 |
|  |  | Từ 150 đến dưới 300 hộ | 220 |
|  |  | Từ 300 hộ trở lên | 280 |
| 3 | Mua sắm trang thiết bị mỗi nhà văn hoá | Không phân biệt quy mô | 20 |
| II | Sân thể thao |  |  |
| 4 | Sửa chữa, cải tạo sân thể thao xã, phường | Không áp dụng quy mô hộ | 300 |
| 5 | Xây dựng mới sân thể thao thôn, tổ dân phố | Dưới 150 hộ | 50 |
|  |  | Từ 150 đến dưới 300 hộ | 80 |
|  |  | Từ 300 hộ trở lên | 100 |
| 6 | Mua sắm trang thiết bị sân thể thao thôn, tổ dân phố | Không phân biệt quy mô | 20 |

## 2.4. Tác động của chính sách đối với việc hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh

## Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố sau sắp xếp. Chính sách quy định mức hỗ trợ theo quy mô hộ gia đình (dưới 150 hộ; từ 150 đến dưới 300 hộ; từ 300 hộ trở lên), bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của từng thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp theo quy mô dân số. Cách tiếp cận này giúp khắc phục tình trạng công trình được đầu tư theo quy mô cũ nhưng không còn đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập; đồng thời tạo điều kiện để các địa phương đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng nhà văn hóa và sân thể thao phù hợp với số lượng dân cư và phạm vi phục vụ.

## Nâng cao chất lượng và tính đồng bộ của các thiết chế văn hóa, thể thao. Chính sách không chỉ hỗ trợ xây dựng mới mà còn hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa, xây dựng sân thể thao thôn, tổ dân phố, sửa chữa sân thể thao xã, phường và mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa, sân thể thao. Qua đó khắc phục tình trạng công trình có nhưng thiếu trang thiết bị hoặc xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, nâng cao hiệu quả khai thác, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

## Tác động đối với phát triển đời sống văn hóa và phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Nhà văn hóa và sân thể thao là nơi tổ chức hội họp, sinh hoạt chi bộ, họp dân, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động cộng đồng. Việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và trang thiết bị sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân thường xuyên tham gia sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể chất, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của Nhân dân.

## Tác động đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia. Chính sách tạo điều kiện để các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị văn minh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, việc đầu tư phù hợp với quy mô dân số sau sắp xếp sẽ góp phần sử dụng hiệu quả các công trình công cộng, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải hoặc không còn phù hợp với nhu cầu thực tế.

## Tác động về hiệu quả đầu tư công và huy động nguồn lực xã hội. Mức hỗ trợ được xây dựng trên cơ sở quy mô công trình và nhu cầu đầu tư thực tế, góp phần giảm áp lực huy động đóng góp từ Nhân dân, nhất là đối với các công trình có quy mô lớn sau sáp nhập thôn, tổ dân phố. Chính sách cũng tạo điều kiện để địa phương chủ động lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, hạn chế tình trạng công trình xuống cấp nhưng không có nguồn lực cải tạo hoặc phải đầu tư nhiều lần.

## Tác động nếu không ban hành chính sách. Sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy mô dân số, phần lớn nhà văn hóa và sân thể thao hiện có không còn đáp ứng yêu cầu về diện tích, sức chứa và công năng sử dụng. Nếu không có chính sách hỗ trợ mới, nhiều địa phương sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng mới, cải tạo, mở rộng công trình do khả năng cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sinh hoạt cộng đồng, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng và việc duy trì các tiêu chí về thiết chế văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

## Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2026-2030 có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thôn, tổ dân phố. Việc quy định mức hỗ trợ theo quy mô hộ gia đình cùng với việc bổ sung chính sách hỗ trợ sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nâng cao hiệu quả sử dụng công trình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của Nhân dân, đồng thời tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

## III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG, DỰ KIẾN NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHÍNH SÁCH

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; đầu tư xây dựng mới sân thể thao thôn, tổ dân phố; sửa chữa, cải tạo sân thể thao xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030.

2. Đối tượng áp dụng

1. Các thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa, hoặc đã có nhà văn hóa, nhưng nhà văn hóa chưa đạt chuẩn theo quy định về xây dựng nông thôn mới.

2. Các xã và các thôn, tổ dân phố chưa có sân tập thể thao hoặc đã có sân tập thể thao nhưng chưa đạt chuẩn theo quy định về xây dựng nông thôn mới.

3. Bố cục của Nghị quyết

Dự kiến gồm 06 điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

Điều 4. Nội dung và mức hỗ trợ

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Điều 6. Điều khoản thi hành

4. Nội dung chính của Nghị quyết

4.1. Đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa thôn, tổ dân phố

a) Thôn, tổ dân phố có quy mô dưới 150 hộ gia đình được hỗ trợ 220 triệu đồng/công trình.

b) Thôn, tổ dân phố có quy mô từ 150 hộ gia đình đến dưới 300 hộ gia đình được hỗ trợ 300 triệu đồng/công trình.

c) Thôn, tổ dân phố có quy mô từ 300 hộ gia đình trở lên được hỗ trợ 380 triệu đồng/công trình.

4.2. Sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa thôn, tổ dân phố

a) Thôn, tổ dân phố có quy mô dưới 150 hộ gia đình được hỗ trợ 150 triệu đồng/công trình.

b) Thôn, tổ dân phố có quy mô từ 150 hộ gia đình đến dưới 300 hộ gia đình được hỗ trợ 220 triệu đồng/công trình.

c) Thôn, tổ dân phố có quy mô từ 300 hộ gia đình trở lên được hỗ trợ 280 triệu đồng/công trình.

4.3. Mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, tổ dân phố

Hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà văn hóa để mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hội họp và các hoạt động cộng đồng.

4.4. Sửa chữa, cải tạo sân thể thao xã, phường

Hỗ trợ 300 triệu đồng/công trình để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao của địa phương.

4.5. Đầu tư xây dựng mới sân thể thao thôn, tổ dân phố

a) Thôn, tổ dân phố có quy mô dưới 150 hộ gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng/công trình.

b) Thôn, tổ dân phố có quy mô từ 150 hộ gia đình đến dưới 300 hộ gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng/công trình.

c) Thôn, tổ dân phố có quy mô từ 300 hộ gia đình trở lên được hỗ trợ 100 triệu đồng/công trình.

4.6. Mua sắm trang thiết bị sân thể thao thôn, tổ dân phố

Hỗ trợ 20 triệu đồng/công trình để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động thể dục, thể thao của cộng đồng.

IV. NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH

1. Nguồn lực

Hằng năm, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh, lồng ghép nguồn kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn hợp pháp khác bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh. Huy động xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và vận động, huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao đạt chuẩn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

2. Dự kiến kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước

(Số liệu cụ thể xem biểu kèm theo)

(1) Xây mới nhà văn hóa thôn, tổ dân phố: 77.680 triệu đồng.

(2) Sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa thôn, tổ dân phố: 36.570 triệu đồng.

(3) Mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, tổ dân phố: 8.440 triệu đồng.

(4) Sửa chữa, cải tạo sân thể thao cấp xã, phường: 8.700 triệu đồng.

(5) Xây mới sân thể thao thôn, tổ dân phố: 19.730 triệu đồng.

(6) Mua sắm trang thiết bị sân thể thao thôn, tổ dân phố: 2.500 triệu đồng.

Tổng kinh phí toàn giai đoạn là 153.620 triệu đồng, bình quân mỗi năm hỗ trợ khoảng 30.724 triệu đồng. Chính sách có phạm vi bao phủ rộng, đặc biệt ưu tiên mạnh cho hạ tầng văn hóa thể thao cấp thôn. Đây là mức đầu tư có tính thúc đẩy hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống tinh thần người dân.

3. Thời gian thực hiện

Trong 05 năm (giai đoạn 2026-2030), hằng năm các đơn vị thuộc đối tượng, phạm vi hưởng lợi chính sách tiến hành khảo sát, lập dự án đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, cấp kinh phí hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới, mua sắm trang thiết bị hoạt động.

V. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2026.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá, sân tập thể thao giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; (để trình) - GĐ, PGĐ Sở; - Văn phòng Sở; QLDLTT; - Lưu: VT, QLVHDS(ĐL). | GIÁM ĐỐC Phạm Đức Huân |
| --- | --- |

Mẫu số 02

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

| Tên văn bản đăng ký | Sự cần thiết ban hành | Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng | Cơ quan chủ trì soạn thảo | Cơ quan phối hợp | Thời hạn trình thông qua | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá, sân tập thể thao giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn | Qua tổng kết thực tiễn triển khai Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao còn gặp một số khó khăn, hạn chế: (1) Nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế, mức hỗ trợ ban hành từ năm 2021 không còn phù hợp với biến động giá vật liệu xây dựng và nhân công hiện nay, dẫn đến nhiều công trình chỉ được đầu tư ở mức cơ bản, chưa đồng bộ; (2) Sự chênh lệch giữa các địa phương trong khả năng cân đối ngân sách và huy động xã hội hóa; các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực. (3) Nhiều nhà văn hóa, sân tập thể thao xuống cấp, diện tích không đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cộng đồng ngày càng cao của Nhân dân; (4) Công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất cho nhà văn hóa, sân tập thể thao nhiều nơi chưa phù hợp. Hiện nay, Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025 đã hết hiệu lực. Căn cứ các quy định của pháp luật và để triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết số 216-NQ/TU, ngày 24/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, con người Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc; việc đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá, sân tập thể thao giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhằm khắc phục tình trạng nhà văn hóa, sân tập thể thao chưa đạt chuẩn, xuống cấp, không còn phù hợp sau sáp nhập; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, bảo đảm mỗi thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, sân tập thể thao đạt chuẩn; đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới là có cơ sở pháp lý và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. | 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 2. Đối tượng áp dụng: - Các thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa, hoặc đã có nhà văn hóa, nhưng nhà văn hóa, chưa đạt chuẩn theo quy định về xây dựng nông thôn mới. - Các xã và các thôn, tổ dân phố chưa có sân tập thể thao hoặc đã có sân tập thể thao nhưng chưa đạt chuẩn theo quy định về xây dựng nông thôn mới. | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | UBND các xã, phường; Sở Tài Chính; Sở Nông nghiệp Môi trường và các cơ quan liên quan | UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ tháng 6 năm 2026. |  |

| Phụ lục 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ KINH PHÍ XÂY MỚI, SỬA CHỮA CẢI TẠO NHÀ VĂN HOÁ THÔN, TỔ DÂN PHỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | QUY MÔ DÂN SỐ | MỨC HỖ TRỢ (trđ) | NĂM 2026 |  | NĂM 2027 |  | NĂM 2028 |  | NĂM 2029 |  | NĂM 2030 |  | TỔNG SỐ LƯỢNG | TỔNG KINH PHÍ |
|  |  |  | Số lượng (nhà) | Số tiền (trđ) | Số lượng (nhà) | Số tiền (trđ) | Số lượng (nhà) | Số tiền (trđ) | Số lượng (nhà) | Số tiền (trđ) | Số lượng (nhà) | Số tiền (trđ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (4+6+8+10+12) | 15 = (5+7+9+11+13) |
| I | XÂY MỚI, SỬA CHỮA NHÀ VĂN HOÁ THÔN, TỔ DÂN PHỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng giai đoạn |  | 26 | 6,800 | 145 | 38,420 | 97 | 26,450 | 79 | 21,280 | 75 | 21,300 | 422 | 114,250 |
| 1 | Hỗ trợ xây mới nhà văn hoá thôn, tổ dân phố |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dưới 150 hộ | 220 | 4 | 880 | 21 | 4,620 | 13 | 2,860 | 16 | 3,520 | 9 | 1,980 | 63 | 13,860 |
| 1.2 | Từ 150 đến dưới 300 hộ | 300 | 9 | 2,700 | 51 | 15,300 | 33 | 9,900 | 20 | 6,000 | 25 | 7,500 | 138 | 41,400 |
| 1.3 | Từ 300 hộ trở lên | 380 | 2 | 760 | 16 | 6,080 | 14 | 5,320 | 12 | 4,560 | 15 | 5,700 | 59 | 22,420 |
|  | Tổng cộng |  | 15 | 4,340 | 88 | 26,000 | 60 | 18,080 | 48 | 14,080 | 49 | 15,180 | 260 | 77,680 |
| 2 | Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà văn hoá thôn, tổ dân phố |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dưới 150 hộ | 150 | 2 | 300 | 12 | 1,800 | 7 | 1,050 | 4 | 600 | 2 | 300 | 27 | 4,050 |
| 2.2 | Từ 150 đến dưới 300 hộ | 220 | 6 | 1,320 | 33 | 7,260 | 18 | 3,960 | 16 | 3,520 | 15 | 3,300 | 88 | 19,360 |
| 2.3 | Từ 300 hộ trở lên | 280 | 3 | 840 | 12 | 3,360 | 12 | 3,360 | 11 | 3,080 | 9 | 2,520 | 47 | 13,160 |
|  | Tổng cộng |  | 11 | 2,460 | 57 | 12,420 | 37 | 8,370 | 31 | 7,200 | 26 | 6,120 | 162 | 36,570 |
| II | MUA TRANG THIẾT BỊ | 20 | 26 | 520 | 145 | 2,900 | 97 | 1,940 | 79 | 1,580 | 75 | 1,500 | 422 | 8,440 |
|  | TỔNG KINH PHÍ: I+II |  |  | 7,320 |  | 41,320 |  | 28,390 |  | 22,860 |  | 22,800 |  | 122,690 |

| Phụ lục 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NHU CẦU HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ KINH PHÍ XÂY MỚI SÂN THỂ THAO THÔN, TỔ DÂN PHỐ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SỬA CHỮA CẢI TẠO SÂN THỂ THAO XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |
| TT | QUY MÔ DÂN SỐ |  | MỨC HỖ TRỢ (trđ) | NĂM 2026 |  | NĂM 2027 |  |  |  |  |  | NĂM 2028 |  |  |  |  | NĂM 2029 |  |  | NĂM 2030 |  |  | TỔNG SỐ LƯỢNG |  | TỔNG KINH PHÍ |  |
|  |  |  |  | Số lượng (sân) | Số tiền (trđ) | Số lượng (sân) |  |  | Số tiền (trđ) |  |  | Số lượng (sân) |  | Số tiền (trđ) |  |  | Số lượng (sân) | Số tiền (trđ) |  | Số lượng (sân) | Số tiền (trđ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 = (4+6+8+10+12) |  | 15 = (5+7+9+11+13) |  |
| I | XÂY MỚI SÂN THỂ THAO THÔN, TỔ DÂN PHỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hỗ trợ xây mới Sân thể thao thôn, tổ dân phố |  |  | 15 | 1,130 | 77 |  |  | 5,900 |  |  | 71 |  | 4,990 |  |  | 50 | 3,750 |  | 57 | 3,960 |  | 270 |  | 19,730 |  |
| 1.1 | Dưới 150 hộ | 50 |  | 5 | 250 | 26 |  |  | 1,300 |  |  | 31 |  | 1,550 |  |  | 13 | 650 |  | 24 | 1,200 |  | 99 |  | 4,950 |  |
| 1.2 | Từ 150 đến dưới 300 hộ | 80 |  | 6 | 480 | 25 |  |  | 2,000 |  |  | 28 |  | 2,240 |  |  | 30 | 2,400 |  | 27 | 2,160 |  | 116 |  | 9,280 |  |
| 1.3 | Từ 300 hộ trở lên | 100 |  | 4 | 400 | 26 |  |  | 2,600 |  |  | 12 |  | 1,200 |  |  | 7 | 700 |  | 6 | 600 |  | 55 |  | 5,500 |  |
| 2 | Mua trang thiết bị | 20 |  | 6 | 120 | 27 |  |  | 540 |  |  | 30 |  | 600 |  |  | 32 | 640 |  | 30 | 600 |  | 125 |  | 2,500 |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 21 | 1,250 | 104 |  |  | 6,440 |  |  | 101 |  | 5,590 |  |  | 82 | 4,390 |  | 87 | 4,560 |  | 395 |  | 22,230 |  |
| II | HỖ TRỢ SỬA CHỮA, CẢI TẠO SÂN THỂ THAO XÃ | 300 |  | 1 | 300 | 8 |  |  | 2400 |  |  | 9 |  | 2700 |  |  | 4 | 1200 |  | 7 | 2100 |  | 29 |  | 8,700 |  |
|  | Tổng cộng I + II |  |  | 22 | 1,550 | 112 |  |  | 8,840 |  |  | 110 |  | 8,290 |  |  | 86 | 5,590 |  | 94 | 6,660 |  |  |  | 30,930 |  |

Công văn số 704/SVHTTDL-QLVHDS ngày 17/3/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công văn số 1449/STC-QLNS ngày 18/03/2026 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến về nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.