| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Phương án phát triển mạng lưới cấp điện đến năm 2030

trong Quy hoạch tỉnh

(kèm theo Quyết định số  1003/QĐ-UBND ngày   01 tháng 5 năm 2025

của UBND tỉnh Lạng Sơn)

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII) và phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch tỉnh. Xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án điện lực đáp ứng các mục tiêu đề ra của Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tỉnh; đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng thời kỳ.

Thực hiện chuyển dịch năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần hướng tới các mục tiêu đã cam kết theo đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Xác định các giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án nguồn điện,
lưới điện của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; có cơ chế phối hợp với các Bộ, ngành trung ương trong việc triển khai thực hiện.

Định hướng cho các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị, tổ chức liên quan trong công tác chuẩn bị, phối hợp triển khai các dự án, công trình điện lực trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện được phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tỉnh đảm bảo đúng quy định và yêu cầu tiến độ.

Đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn, đáp ứng nhu cầu dân
sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của các thành phần kinh tế để phát triển điện lực. Tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan để triển khai thực hiện các dự án điện lực mang tính động lực của tỉnh. Xác định danh mục dự án nguồn điện, lưới điện quan trọng của địa phương, cụ thể tiến độ, nguồn vốn để thực hiện, đặc biệt là các dự án nguồn điện, lưới điện quan trọng, được ưu tiên đầu tư.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đồng bộ hệ thống các quy hoạch có liên quan

Thường xuyên rà soát các nội dung thông tin, dữ liệu, tài liệu chưa chính xác, chưa phù hợp với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ phù hợp với danh mục dự án điện lực trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt.

2. Về nguồn lực thực hiện

Đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn đầu tư nguồn, lưới điện theo danh mục trong Quy hoạch, Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật đối với dự án nguồn điện theo Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư và các quy định có liên quan.

3. Triển khai danh mục dự án điện lực

a) Danh mục dự án nguồn điện, lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư đến năm 2030

Đối với các Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II, với công suất 110 MW: phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ Nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đưa dự án vào vận hành năm 2026. Đồng thời phối hợp với ngành điện triển khai trong việc thực hiện đầu tư dự án đường dây 110kV từ trạm biến áp 110kV Lạng Sơn – Nhiệt điện Na Dương nhằm đồng bộ tiến độ giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Na Dương II đưa vào vận hành cuối năm 2026.

Phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo phân cấp, theo dõi tiến độ đầu tư các dự án lưới điện 500kV và 220kV trên địa bàn tỉnh (Chi tiết danh mục tại Phụ lục 01 đính kèm).

Ngoài danh mục dự án nguồn điện, lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch điện VIII nêu trên, đối với lưới điện 110kV trong Quy hoạch tỉnh phối hợp Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) theo phân cấp, theo dõi tiến độ đầu tư các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh (Chi tiết danh mục tại Phụ lục 02 đính kèm).

b) Danh mục, quy mô dự án nguồn điện đến năm 2030 (tổng công suất 2.328,8 MW)

i) Nhiệt điện: 01 dự án với công suất 110 MW.

ii) Thủy điện: 05 dự án và công suất tăng thêm, tổng công suất 92,8 MW, trong đó:

- Đã vận hành thương mại 02 dự án với tổng công suất 20 MW;

- Đang triển khai đầu tư 02 dự án với tổng công suất 34,8 MW;

- Đang thực hiện khởi công lại 01 dự án với công suất 14 MW.

- Cập nhật Quy hoạch tỉnh, triển khai các điều kiện để thực hiện đầu tư đối chỉ tiêu công suất được giao có tổng công suất 24 MW;

iii) Điện gió trên bờ: 22 dự án với tổng công suất 1.444 MW.

iv) Điện sinh khối: 02 dự án với công suất 43 MW (giai đoạn 2031-2035 tăng thêm 7 MW).

v) Điện rác: 01 dự án với công suất 11 MW.

vi) Công suất nguồn điện mặt trời mái nhà: 517 MW (giai đoạn 2031-2035 tăng thêm 29 MW).

vii) Công suất nguồn điện mặt trời tập trung: 100 MW.

(Chi tiết danh mục tại Phụ lục 03 đính kèm).

c) Các dự án lưới điện truyền tải, liên kết lưới điện khu vực và lưới điện trung áp, hạ áp

- Tích cực hỗ trợ các Nhà đầu tư và ngành điện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng), đẩy mạnh phát triển các dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV, 110kV đồng bộ với các dự án nhiệt điện, thủy điện, điện gió…, nhằm giải tỏa hết công suất các Nhà máy điện đầu tư trên địa bàn tỉnh, cũng như nâng cao năng lực truyền tải của phần công suất của các nhà nhà thủy điện tỉnh lân cận (Cao Bằng); kết nối với các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

- Phát triển lưới điện trung áp đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở phương án phát triển mạng lưới cấp điện của Quy hoạch tỉnh và quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Điện lực và Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực. Xây dựng mới và cải tạo các lộ trung áp sau các trạm 110kV đến năm 2030 đảm bảo đáp ứng các điều kiện như sau: Đảm bảo cấp điện an toàn ổn định, lưới trung áp được thiết kế mạch vòng, vận hành hở. Mạch vòng được cấp điện từ 2 trạm 110kV, hoặc từ 2 thanh cái phân đoạn khác nhau của 1 trạm 110 kV. Đối với nông thôn, miền núi, có thể sử dụng thiết kế hình tia để tiết kiệm chi phí. Lưới trung áp thiết kế ở chế độ làm việc bình thường mang tải từ 60-70% công suất định mức. Tăng cường phân đoạn sự cố trên các đường trục, nhánh rẽ bằng các thiết bị Recloser, LBS, DS,… khu vực thành phố được trang bị hệ thống bảo vệ và điều khiển hiện đại. Đảm bảo sụt áp trên đường dây; đối với mạch vòng tổn thất điện áp lớn nhất ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và ≤ 10% ở chế độ sau sự cố; đối với hình tia, tổn thất điện áp lớn nhất ≤10 % ở chế độ vận hành bình thường Lưới điện phát triển mới theo định hướng lưới điện thông minh (đảm bảo thực hiện theo chương trình quản lý phân phối lưới điện thông minh (Distribution Management System). Thực hiện bổ sung các thiết bị mới hoặc dịch chuyển các thiết bị hiện có (DCL, LBS, Recloser các thiết bị lắp mới là loại có điều khiển, SCADA), áp dụng tự động hóa cho lưới điện phân phối. Đối với trạm biến áp, công suất trạm phải được tính toán đủ cung cấp điện cho các phụ tải dân sinh trong vòng bán kính quy định. Đối với phụ tải khách hàng công cộng, dân sinh: khu vực thành phố, đô thị, hoặc thị trấn, sử dụng máy biến áp 3 pha có dải công suất từ 180- 630 kVA; khu vực nông thôn: sử dụng gam công suất từ 100- 400 kVA. Đối với khách hàng chuyên dùng để sản xuất, kinh doanh căn cứ vào thực tế nhu cầu sử dụng để lựa chọn gam công suất phù hợp.

(Chi tiết theo Phụ lục 04, 05 đính kèm)

đ) Chương trình phát triển điện nông thôn

Đến năm 2030, tranh thủ nguồn vốn để đầu tư phát triển hệ thống lưới điện phân phối hoặc các nguồn điện năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh; hoàn thành tiêu chí số 4 (điện nông thôn), góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, trong đó tập chung phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xem xét cân đối bố trí nguồn vốn để triển khai Chương trình cấp điện lưới quốc gia hoặc các nguồn điện năng lượng tái tạo cho các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh, đảm bảo mục tiêu đến năm 2030 cấp điện bằng năng lượng tái tạo cho số hộ dân nông thôn chưa có điện là 421 (nâng tỷ lệ số hộ dân có điện từ 99,80% tương ứng 205.077/205.498 hộ dân) trên toàn tỉnh, trong đó: số hộ dân khu vực nông thôn có điện lưới quốc gia là 99,73 %; đảm bảo mục tiêu 100% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện.

4. Thu hút đầu tư phát triển

Xây dựng, triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm, thực hiện xúc tiến và hỗ trợ đầu tư chuyên nghiệp, thu hút nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển dự án điện lực.

Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin kinh tế - xã hội, quy hoạch, định hướng thu hút đầu tư, danh mục ưu tiên đầu tư của tỉnh cho các nhà đầu tư. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp có hiệu quả với các bộ, ngành trung ương, các cơ quan xúc tiến đầu tư nhằm trao đổi thông tin, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh, mời gọi đầu tư các dự án vào tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trên, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả đảm bảo hoàn thành đáp ứng tiến độ Kế hoạch thực hiện Phương án phát triển mạng lưới cấp điện đến năm 2030 trong Quy hoạch tỉnh, trong đó nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sở Công Thương

Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch trên cơ sở phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh.

Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh cập nhật Kế hoạch thực hiện Phương án phát triển mạng lưới cấp điện cho phù hợp khi phát sinh điều chỉnh các Quy hoạch, kế hoạch có liên quan và phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực theo phân cấp ủy quyền; theo dõi và tổng hợp về tình hình thực hiện đầu tư, phát triển hạ tầng lưới điện, qua đó là đầu mối tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư trong việc đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện.

Nghiên cứu nắm bắt, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp các cơ quan liên quan trong tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp quy định hiện hành để triển khai có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ về Phương án phát triển mạng lưới cấp điện đến năm 2030 trên địa bàn.

Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, sửa đổi Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh (nếu có).

Tham mưu việc kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án cấp điện nông thôn đảm bảo 100% hộ dân trên toàn tỉnh được sử dụng điện.

Chủ động chủ trì, phối hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch này sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định (các giải pháp để chuyển tiếp nhiệm vụ của UBND cấp huyện về cho chính quyền cấp cơ sở và các cơ quan liên quan khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định, hướng dẫn của Trung ương).

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh (nếu có).

Hướng dẫn sở, ngành liên quan và doanh nghiệp về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện theo quy định của pháp luật.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình điện lực.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương rà soát, cập nhật các dự án đầu tư xây dựng công trình điện lực vào phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng công trình điện lực.

Phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan trong việc nghiên cứu thu hút đầu tư, phát triển dự án phát điện từ rác thải đô thị, chất thải rắn.

5. Sở Xây dựng

Hướng dẫn các đơn vị liên quan trong việc cập nhật dữ liệu dự án điện lực để cập nhật đồng bộ các dự án điện lực vào các Quy hoạch xây dựng, đô thị nông thôn có liên quan.

6. Các Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các nội dung của Kế hoạch, nhằm tổ chức triển khai hiệu quả phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn – Đồng Đăng

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất thu hồi tại các địa bàn trực tiếp quản lý trong Khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu khác được giao.

8. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thực hiện dự án điện lực trong Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thực hiện các giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư đối với các dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật trong danh mục các dự án nguồn điện của tỉnh.

9. UBND các huyện, thành phố

Tổ chức thực hiện rà soát tổng hợp nhu cầu sử dụng đất các công trình dự án điện đã được phê duyệt tại Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tỉnh; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định, rà soát các quy hoạch liên quan trên địa bàn để tránh chồng lấn ảnh hưởng đến việc bố trí quỹ đất cho các dự án năng lượng, đảm bảo thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Đăng ký, bố trí quỹ đất cho các công trình trong quy hoạch đã được phê duyệt thuộc địa bàn quản lý.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trong Kế hoạch theo đúng quy định pháp luật.

Phối hợp với Sở Công Thương kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án điện lực trên địa bàn quản lý.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất chuyển tiếp nhiệm vụ của UBND cấp huyện về chính quyền cấp xã và các cơ quan liên quan khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, không để bị gián đoạn, ảnh hưởng đến các nhiệm được giao theo Kế hoạch.

10. Công ty Điện lực Lạng Sơn

Phối hợp Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để thống nhất danh mục, ranh giới, tiến độ đầu tư phát triển lưới điện của ngành đồng bộ với các dự án nguồn, lưới điện vốn xã hội hóa; cũng như đảm bảo phân phối cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị.

Phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với các Tổng Công ty đầu tư lưới điện trung, hạ áp, 110kV, 220kV, 500kV bổ sung khi phát sinh các nhu cầu đột xuất về điện để phát triển kinh tế- xã hội.

Thực hiện triển khai đầu tư lưới điện theo kế hoạch triển khai quy hoạch được duyệt theo phân cấp của ngành.

Phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương rà soát danh mục công trình thuộc Đề án cấp điện nông thôn theo thực tế và nguồn vốn được Trung ương phân bổ.

Vận hành hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo tin cậy, thông suốt; thường xuyên rà soát, đánh giá nhu cầu phụ tải để đảm bảo cân đối cung – cầu. Tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng; quan tâm đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, cấy TBA giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp, giảm khách hàng điện áp thấp; Hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử. Góp phần củng cố và nâng cao tiêu chí số 4 (điện nông thôn).

Báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo theo phân bổ tại Phụ lục IV kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Sở Công Thương trong việc triển khai thực hiện đối với tiểu dự án cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo theo Chương trình Dự án “Cấp điện nông thôn sử dụng vốn Chương trình SETP-EU tài trợ, tỉnh Lạng Sơn”.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án phát triển mạng lưới cấp điện đến năm 2030 trong Quy hoạch tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.