Phụ lục II

DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ,

ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số   993   /QĐ-UBND ngày   30  /4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH

NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (05 TTHC)

| Số TT | Tên thủ tục hành chính | Cơ quan thực hiện |
| --- | --- | --- |
| I | LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (04 TTHC) |  |
| 01 | Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất | - Sở Tài chính; - Hội đồng thẩm định cấp cơ sở; - Các sở, ban ngành có liên quan; - UBND các huyện, thành phố có liên quan đến dự án; - UBND tỉnh; - HĐND tỉnh. |
| 02 | Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất |  |
| 03 | Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất |  |
| 04 | Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất |  |
| II | LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (01 TTHC) |  |
| 01 | Công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án đầu tư có sử dụng đất) đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất. | - UBND tỉnh; - Sở Tài chính. |

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Các cụm từ viết tắt:

- Thủ tục hành chính: TTHC;

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC;

- Quản lý đầu tư công: QLĐTC;

- Quản lý đầu tư ngoài ngân sách: QLĐTNNS;

- Công chức bộ phận một cửa: CCMC;

- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP: Báo cáo thẩm định;

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP: Quyết định.

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (04 TTHC)

1. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 29 ngày, trong đó:

- Thời hạn thẩm định: không quá 14 ngày.

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: không quá 15 ngày.

| TT | Trình tự | Trách nhiệm thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | - Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến/trực tiếp/qua dịch vụ bưu chính công ích; - Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở Tài chính. | CCMC tại TTPVHCC | 0,5 ngày |
| B2 | Phân công xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Sở Tài chính | 0,5 ngày |
| B3 | Phân công cho chuyên viên xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 0,5 ngày |
| B4 | Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do; - Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo. Chuẩn bị hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan, báo cáo Lãnh đạo Phòng QLĐTC. | Chuyên viên Phòng QLĐTC | 1,5 ngày |
| B5 | Xem xét trình Lãnh đạo Sở Tài chính Quyết định hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định các cơ quan (hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức) | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 0,5 ngày |
| B6 | Duyệt văn bản, hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định | Lãnh đạo Sở Tài chính | 0,5 ngày |
| B7 | Ý kiến thẩm định, tham gia xử lý của các cơ quan liên quan | Hội đồng thẩm định cấp cơ sở; Các cơ quan có liên quan | 05 ngày |
| B8 | Tổng hợp ý kiến thẩm định: - Nếu đạt yêu cầu, dự thảo Báo cáo thẩm định bằng văn bản trình UBND cấp tỉnh. - Nếu không đạt yêu cầu, báo cáo Lãnh đạo Phòng QLĐTC xin ý kiến xử lý. | Chuyên viên Phòng QLĐTC | 02 ngày |
| B9 | Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh: - Nếu đồng ý: trình Lãnh đạo Sở xem xét. - Nếu không đồng ý: chuyển lại bước B8. | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 01 ngày |
| B10 | Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở - Nếu đồng ý: ký duyệt trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở; - Nếu không đồng ý: chuyển lại Lãnh đạo Phòng QLĐTC xử lý B9. | Lãnh đạo Sở Tài chính | 01 ngày |
| B11 | Xem xét, kiểm tra nội dung Báo cáo thẩm định - Nếu đồng ý: ký duyệt thông báo nhà đầu tư; - Nếu không đồng ý: chuyển lại Sở Tài chính xử lý B9. | Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở | 01 ngày |
| B12 | Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt |  | Không tính thời gian |
| B13 | Xem xét, quyết định | UBND tỉnh | 15 ngày |
| B14 | Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức | CCMC tại TTPVHCC | Không tính thời gian |
| Tổng thời gian thực hiện |  |  | 29 ngày |

2. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 29 ngày, trong đó:

- Thời hạn thẩm định: không quá 14 ngày (đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, BT không yêu cầu thanh toán và dự án có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật đầu tư công không sử dụng vốn nhà nước: không quá 10 ngày).

- Thời hạn phê duyệt dự án PPP: không quá 15 ngày.

| TT | Trình tự | Trách nhiệm thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | - Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến/trực tiếp/qua dịch vụ bưu chính công ích; - Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở Tài chính. | CCMC tại TTPVHCC | 0,5 ngày |
| B2 | Phân công xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Sở Tài chính | 0,5 ngày |
| B3 | Phân công cho Chuyên viên xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 0,5 ngày |
| B4 | Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do; - Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo. Chuẩn bị hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan, báo cáo Lãnh đạo Phòng QLĐTC. | Chuyên viên Phòng QLĐTC | 1,5 ngày |
| B5 | Xem xét trình Lãnh đạo Sở Tài chính hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định các cơ quan (hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức) | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 0,5 ngày |
| B6 | Duyệt văn bản, hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định | Lãnh đạo Sở Tài chính | 0,5 ngày |
| B7 | Ý kiến thẩm định, tham gia xử lý của các cơ quan liên quan | Hội đồng thẩm định cấp cơ sở; Các cơ quan có liên quan | 05 ngày |
| B8 | Tổng hợp ý kiến thẩm định: - Nếu đạt yêu cầu, dự thảo Báo cáo thẩm định bằng văn bản trình UBND cấp tỉnh; - Nếu không đạt yêu cầu, báo cáo Lãnh đạo Phòng QLĐTC xin ý kiến xử lý. | Chuyên viên Phòng QLĐTC | 02 ngày |
| B9 | Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh: - Nếu đồng ý: trình Lãnh đạo Sở xem xét; - Nếu không đồng ý: chuyển lại bước B8. | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 01 ngày |
| B10 | Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở - Nếu đồng ý: ký duyệt trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở; - Nếu không đồng ý: chuyển lại Lãnh đạo Phòng QLĐTC xử lý B9. | Lãnh đạo Sở Tài chính | 01 ngày |
| B11 | Xem xét, kiểm tra nội dung Báo cáo thẩm định - Nếu đồng ý: ký duyệt thông báo nhà đầu tư; - Nếu không đồng ý: chuyển lại Sở Tài chính xử lý B9. | Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở | 01 ngày |
| B12 | Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt |  | Không tính thời gian |
| B13 | Xem xét, Quyết định | UBND tỉnh | 15 ngày |
| B14 | Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức | CCMC tại TTPVHCC | Không tính thời gian |
| Tổng thời gian thực hiện |  |  | 29 ngày |

3. Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 29 ngày, trong đó:

- Thời hạn thẩm định: không quá 14 ngày.

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: không quá 15 ngày.

| TT | Trình tự | Trách nhiệm thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | - Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến/trực tiếp/qua dịch vụ bưu chính công ích; - Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở Tài chính. | CCMC tại TTPVHCC | 0,5 ngày |
| B2 | Phân công xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Sở Tài chính | 0,5 ngày |
| B3 | Phân công cho Chuyên viên xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 0,5 ngày |
| B4 | Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do; - Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo. Chuẩn bị hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan, báo cáo Lãnh đạo Phòng QLĐTC. | Chuyên viên Phòng QLĐTC | 1,5 ngày |
| B5 | Xem xét trình Lãnh đạo Sở Tài chính hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định các cơ quan (hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức) | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 0,5 ngày |
| B6 | Duyệt văn bản, hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định | Lãnh đạo Sở Tài chính | 0,5 ngày |
| B7 | Ý kiến thẩm định, tham gia xử lý của các cơ quan liên quan | Hội đồng thẩm định cấp cơ sở; Các cơ quan có liên quan | 05 ngày |
| B8 | Tổng hợp ý kiến thẩm định: - Nếu đạt yêu cầu, dự thảo Báo cáo thẩm định bằng văn bản trình UBND cấp tỉnh; - Nếu không đạt yêu cầu, báo cáo Lãnh đạo Phòng QLĐTC xin ý kiến xử lý. | Chuyên viên Phòng QLĐTC | 02 ngày |
| B9 | Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh: - Nếu đồng ý: trình Lãnh đạo Sở xem xét; - Nếu không đồng ý: chuyển lại bước B8. | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 01 ngày |
| B10 | Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở - Nếu đồng ý: ký duyệt trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở; - Nếu không đồng ý: chuyển lại Lãnh đạo Phòng QLĐTC xử lý B9. | Lãnh đạo Sở Tài chính | 01 ngày |
| B11 | Xem xét, kiểm tra nội dung Báo cáo thẩm định - Nếu đồng ý: ký duyệt thông báo nhà đầu tư; - Nếu không đồng ý: chuyển lại Sở Tài chính xử lý B9. | Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở | 01 ngày |
| B12 | Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt |  | Không tính thời gian |
| B13 | Xem xét, Quyết định | HĐND tỉnh | 15 ngày |
| B14 | Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức | CCMC tại TTPVHCC | Không tính thời gian |
| Tổng thời gian thực hiện |  |  | 29 ngày |

4. Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 29 ngày, trong đó:

- Thời hạn thẩm định: Không quá 14 ngày (đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, BT không yêu cầu thanh toán và dự án có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật đầu tư công không sử dụng vốn nhà nước: không quá 10 ngày).

- Thời hạn phê duyệt dự án PPP: không quá 15 ngày.

| TT | Trình tự | Trách nhiệm thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | - Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến/trực tiếp/qua dịch vụ bưu chính công ích; - Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở Tài chính. | CCMC tại TTPVHCC | 0,5 ngày |
| B2 | Phân công xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Sở Tài chính | 0,5 ngày |
| B3 | Phân công cho Chuyên viên xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 0,5 ngày |
| B4 | Thẩm định hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do; - Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo. Chuẩn bị hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan nhà nước có liên quan, báo cáo Lãnh đạo Phòng QLĐTC. | Chuyên viên Phòng QLĐTC | 1,5 ngày |
| B5 | Xem xét trình Lãnh đạo Sở Tài chính hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định các cơ quan (hoặc thông báo cho cá nhân, tổ chức) | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 0,5 ngày |
| B6 | Duyệt văn bản, hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định | Lãnh đạo Sở Tài chính | 0,5 ngày |
| B7 | Ý kiến thẩm định, tham gia xử lý của các cơ quan liên quan | Hội đồng thẩm định cấp cơ sở; Các cơ quan có liên quan | 05 ngày |
| B8 | Tổng hợp ý kiến thẩm định: - Nếu đạt yêu cầu, dự thảo Báo cáo thẩm định bằng văn bản trình UBND cấp tỉnh; - Nếu không đạt yêu cầu, báo cáo Lãnh đạo Phòng QLĐTC xin ý kiến xử lý. | Chuyên viên Phòng QLĐTC | 02 ngày |
| B9 | Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình UBND cấp tỉnh: - Nếu đồng ý: trình Lãnh đạo Sở xem xét; - Nếu không đồng ý: Chuyển lại bước B8. | Lãnh đạo Phòng QLĐTC | 01 ngày |
| B10 | Xem xét, kiểm tra nội dung Bản tổng hợp ý kiến thẩm định và dự thảo Báo cáo thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở - Nếu đồng ý: ký duyệt trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở; - Nếu không đồng ý: chuyển lại Lãnh đạo Phòng QLĐTC xử lý B9. | Lãnh đạo Sở Tài chính | 01 ngày |
| B11 | Xem xét, kiểm tra nội dung Báo cáo thẩm định - Nếu đồng ý: ký duyệt thông báo nhà đầu tư; - Nếu không đồng ý: chuyển lại Sở Tài chính xử lý B9. | Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp cơ sở | 01 ngày |
| B12 | Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt |  | Không tính thời gian |
| B13 | Xem xét, Quyết định | HĐND tỉnh | 15 ngày |
| B14 | Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức | CCMC tại TTPVHCC | Không tính thời gian |
| Tổng thời gian thực hiện |  |  | 29 ngày |

II. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (01 TTHC)

1. Công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án đầu tư có sử dụng đất) đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 28 ngày làm việc.

| TT | Trình tự | Trách nhiệm thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | - Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến/trực tiếp/qua dịch vụ bưu chính công ích; - Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở Tài chính. | CCMC tại TTPVHCC | 0,5 ngày làm việc |
| B2 | Phân công xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Sở Tài chính | 0,5 ngày làm việc |
| B3 | Phân công cho chuyên viên xử lý hồ sơ | Lãnh đạo Phòng QLĐTNNS | 0,5 ngày làm việc |
| B4 | Tham mưu lãnh đạo Sở Tài chính ban hành văn bản giao nhiệm vụ, cơ quan đơn vị xem xét sự phù hợp của hồ sơ đề xuất dự án | Chuyên viên Phòng QLĐTNNS | 01 ngày làm việc |
| B5 | Xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản giao nhiệm vụ | Lãnh đạo Sở Tài chính | 0,5 ngày làm việc |
| B6 | Thẩm tra hồ sơ, văn bản giao nhiệm vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt | UBND tỉnh | 02 ngày |
| B7 | Cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả | Cơ quan chuyên môn | 20 ngày |
| B8 | Xem xét hồ sơ, chuyển kết quả đến CCMC của Sở Tài chính tại TTPVHCC | UBND tỉnh | 03 ngày |
| B9 | Trả kết quả giải quyết; thống kê, theo dõi. | CCMC tại TTPVHCC | Không tính thời gian |
| Tổng thời gian thực hiện |  |  | 28 ngày |