| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH LẠNG SƠN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đình Lập

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số 377/BC-STC ngày 12/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đình Lập.

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (trước khi hợp nhất) nay là Sở Nội vụ.

3. Địa điểm xây dựng: tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.

4. Thời gian khởi công: tháng 10/2024; thời gian hoàn thành: tháng 02/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh được duyệt | Giá trị quyết toán được phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  | 2.056.545.000 | 1.932.205.000 |
| 1 | Chi phí xây dựng: | 1.751.879.135 | 1.695.419.000 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án: | 50.822.014 | 49.199.000 |
| 3 | Chi phí tư vấn: | 177.498.093 | 176.066.000 |
| 4 | Chi phí khác: | 19.867.313 | 11.521.000 |
| 5 | Chi phí dự phòng: | 56.478.445 | 0 |

- Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Thực hiện |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị quyết toán được phê duyệt | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân so với giá trị được quyết toán | Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số |  | 2.056.545.000 | 1.932.205.000 | 1.914.419.000 | 18.308.000 | 522.000 |
| 1 | Vốn đầu tư công: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vốn khác: | 2.056.545.000 | 1.932.205.000 | 1.914.419.000 | 18.308.000 | 522.000 |
| - | Nguồn vốn hợp pháp khác (Bộ Quốc Phòng hỗ trợ): | 2.056.545.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| - | Ngân sách tỉnh: |  | 932.205.000 | 914.419.000 | 18.308.000 | 522.000 |

- Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi (nếu có) | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi (nếu có) |
| Tổng số |  |  |  | 1.932.205.000 |  |
| 1 | Tài sản dài hạn (tài sản cố định): |  |  | 1.932.205.000 |  |
| 2 | Tài sản ngắn hạn: |  |  | 0 |  |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là

| Số TT | # Nội dung | # Số tiền (đồng) | # Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  | 1.932.205.000 |  |
| 1 | Vốn đầu tư công: | 0 |  |
| 2 | Vốn khác: | 1.932.205.000 |  |
| - | Nguồn vốn hợp pháp khác (Bộ Quốc Phòng hỗ trợ): | 1.000.000.000 |  |
| - | Ngân sách tỉnh: | 932.205.000 |  |

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

|  | - Tổng phải thu: | 522.000 đồng; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Tổng nợ phải trả: | 18.308.000 đồng. |  |

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

1.3. Thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

2.1. Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cố định | # Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng Nội vụ huyện Đình Lập | 1.932.205.000 | 0 |

2.2. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KTCN(CVĐ). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Dương Xuân Huyên |
| --- | --- |