|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH LẠNG SƠN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /QĐ-UBND | *Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2025* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Danh mục và kế hoạch triển khai**

**các nền tảng số dùng chung của tỉnh Lạng Sơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ* *sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định* *số 1527/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục và kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực vùng;*

*Căn cứ* *Công văn số 1876/BKHCN-CĐSQG ngày 28/5/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xác định hạ tầng số, phần mềm, ứng dụng dùng chung (cấp trung ương, tỉnh, xã) để tránh đầu tư trùng lặp, chồng chéo, lãng phí;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2252/TTr-SKHCN ngày 31/7/2025.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục hạ tầng và các nền tảng số dùng chung của tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành triển khai: chi tiết tại Phụ lục I kèm theo.

2. Kế hoạch triển khai các nền tảng số dùng chung của tỉnh Lạng Sơn: chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Cơ quan chủ trì nền tảng số dùng chung tại Phụ lục II:

a) Trước khi xây mới các ứng dụng, nền tảng số dùng chung, phải xin ý kiến thống nhất với Bộ quản lý chuyên ngành để đảm bảo tương thích, tránh trùng lặp.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết nền tảng số dùng chung và công bố rộng rãi cho các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường biết để chủ động các điều kiện cần thiết phục vụ khai thác, sử dụng. Kế hoạch triển khai chi tiết cần nêu rõ kết quả đạt được hằng quý, các mốc thời gian hoàn thành các nhiệm vụ quy định tại điểm c, d và đ Khoản này, thời điểm hoàn thành và đưa vào sử dụng nền tảng số dùng chung.

c) Triển khai khảo sát nhu cầu nghiệp vụ, người dùng tại các cơ quan, đơn vị; ban hành quy định về tính năng, chức năng, nghiệp vụ, phạm vi triển khai của nền tảng số dùng chung.

d) Xây dựng và công bố kiến trúc của nền tảng số.

đ) Triển khai đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin để xây dựng và vận hành nền tảng số dùng chung; xác định rõ phần việc của cơ quan, đơn vị và cơ chế phối hợp thực hiện trong triển khai xây dựng và vận hành.

e) Báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lạng Sơn (qua Sở Khoa học và Công nghệ) kết quả triển khai hằng quý.

2. Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức triển khai sử dụng nền tảng số dùng chung và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của chủ quản dữ liệu đối với dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng số.

3. Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai các nền tảng số dùng chung quy định tại Quyết định; đề xuất bổ sung, sửa đổi danh mục các nền tảng số dùng chung để phù hợp với nhu cầu thực tế.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Như Điều 4;  - Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);  - Thường trực HĐND tỉnh;  - Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  - Các sở, ban, ngành;  - UBND các xã, phường;  - CPVP UBND tỉnh,  các Phòng: KGVX, TH, TTTT;  - Lưu: VT, KGVX(HTHT). | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Dương Xuân Huyên** |