PHỤ LỤC III

Các nội dung thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và xây dựng, phát triển

hệ thống công trình phụ trợ, cơ sở hạ tầng trong khu di tích

(Kèm theo Kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày   09/  02 /2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

| Năm | Nội dung thực hiện | Cơ quan đơn vị chủ trì | Cơ quan, đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Thực hiện đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022). | UBND huyện Chi Lăng | Các Sở VHTT&DL, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các đơn vị liên quan |
| 2023 | 1. Trùng tu, tôn tạo di tích Núi Quỷ (xây dựng biểu tượng, Logo nhận diện và hệ thống chữ nổi, đèn LED chiếu sáng về đêm tạo điểm nhấn di tích Quốc gia đặc biệt phục vụ khách tham quan, du lịch. 2. Hoàn thành công tác trùng tu, tôn tạo, nâng cấp Đền Quỷ Môn Quan (Đền Quan Trấn Ải) đưa vào khai thác, sử dụng |  |  |
| 2024 | Trùng tu, tôn tạo điểm di tích Núi Mã Yên (xây dựng biểu tượng, tạo điểm nhấn, xây đường lên di tích men theo sườn núi tham quan toàn bộ các điểm di tích xung quanh gồm: Bãi Đầm, Núi Kỳ Lân, Cửa Dinh… để phục vụ khách tham quan, du lịch). |  |  |
| 2025 | Nghiên cứu, đầu tư cải tạo, mở rộng không gian Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng; xây dựng hệ thống sa bàn tái hiện Chiến thắng lịch sử Chi Lăng năm 1427 và các công trình phụ trợ phục vụ công tác tham quan, du lịch tại các điểm di tích. |  |  |