| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH LẠNG SƠN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày tháng 10 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số 734/BC-STC ngày 25/9/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

1. Tên công trình: Tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Địa điểm xây dựng: xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn.

4. Thời gian khởi công: tháng 11/2022; thời gian hoàn thành: tháng 6/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư                                                                          Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị quyết toán được phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  | 1.291.605.456 | 1.109.937.000 |
| 1 | Chi phí xây dựng: | 1.064.128.541 | 934.777.000 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án: | 34.330.182 | 34.330.000 |
| 3 | Chi phí tư vấn: | 131.707.391 | 127.707.000 |
| 4 | Chi phí khác: | 15.872.230 | 13.123.000 |
| 5 | Chi phí dự phòng: | 45.567.112 | 0 |

2. Vốn đầu tư                                                                               Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Thực hiện |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị quyết toán được phê duyệt | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán | Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số |  | 1.291.605.456 | 1.109.937.000 | 1.199.949.000 | 39.337.000 | 129.349.000 |
| 1 | Vốn đầu tư công: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vốn khác (vốn sự nghiệp ngân sách trung ương): | 1.291.605.456 | 1.109.937.000 | 1.199.949.000 | 39.337.000 | 129.349.000 |

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư                                         Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi (nếu có) | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi (nếu có) |
| Tổng số |  |  |  | 1.109.937.000 |  |
| 1 | Tài sản dài hạn (tài sản cố định): |  |  | 1.109.937.000 |  |
| 2 | Tài sản ngắn hạn: |  |  | 0 |  |

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là

| Số TT | # Nội dung | # Số tiền (đồng) | # Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  | 1.109.937.000 |  |
| 1 | Vốn đầu tư công: | 0 |  |
| 2 | Vốn khác (vốn sự nghiệp ngân sách trung ương): | 1.109.937.000 |  |

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

|  | - Tổng phải thu: | 129.349.000 đồng; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Tổng nợ phải trả: | 39.337.000 đồng. |  |

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

2.1. Được phép ghi tăng tài sản                                                   Đơn vị: đồng

| Số TT | Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cố định | # Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UBND xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn | 1.109.937.000 | 0 |

2.2. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Chủ tịch UBND xã Tân Văn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KTCN(VAT). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Dương Xuân Huyên |
| --- | --- |