| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình

Cải tạo, sửa chữa kè, tường rào Trung tâm Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn (Khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 06/BC-STC ngày 15/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa kè, tường rào Trung tâm Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn (Khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra).

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn.

3. Địa điểm thực hiện: Tổ 5, khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (nay là phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

4. Thời gian khởi công: tháng 08/2025; thời gian hoàn thành: tháng 11/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị quyết toán được phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  | 1.545.571.000 | 1.507.585.000 |
| 1 | Chi phí xây dựng: | 1.302.830.000 | 1.302.830.000 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án: | 45.058.000 | 45.058.000 |
| 3 | Chi phí tư vấn: | 158.697.000 | 158.697.000 |
| 4 | Chi phí khác: | 8.747.000 | 1.000.000 |

- Vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị quyết toán được phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | 1.545.571.000 | 1.507.585.000 |
| 1 | Vốn đầu tư công: | 0 | 0 |
| 2 | Vốn khác (ngân sách tỉnh): | 1.545.571.000 | 1.507.585.000 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không có.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 1.507.585.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số |  | 1.507.585.000 |  |
| 1 | Vốn đầu tư công: | 0 |  |
| 2 | Vốn khác (Ngân sách tỉnh): | 1.507.585.000 |  |

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 	   	                   0 đồng.

- Tổng nợ phải trả:			 668.211.000 đồng.

(Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, lưu trữ hồ sơ, quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

- 3. Sở Tài chính, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KTCN(NVC). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đoàn Thanh Sơn |
| --- | --- |