| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km3+550 - Km3+670, ĐH.88, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Tờ trình số 17/TTr-BATGT ngày 12/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km3+550 - Km3+670, ĐH.88, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 2.670.187.000 đồng, trong đó:

| - Chi phí giải phóng mặt bằng: | 634.935.000 | đồng; |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí xây dựng: | 1.743.257.000 | đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án: | 55.101.000 | đồng; |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 192.288.000 | đồng; |
| - Chi phí khác: | 44.606.000 | đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 0 | đồng. |

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: năm 2024 - tháng 02/2026.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 331/QĐ-BATGT ngày 08/11/2024 của Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt tại Quyết định này.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Ban An toàn giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); - Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KTCN(CVĐ). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Hữu Học |
| --- | --- |