| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện một số dự án

trên địa bàn huyện Đình Lập (cũ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 420/TTr-BQLDA ngày 03/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Đình Lập (cũ) như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện của 18 dự án đến hết tháng 3 năm 2026, gồm: (1) Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học II xã Bính Xá; (2) Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non II xã Bính Xá; (3) Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập; (4) Cải tạo, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học II xã Kiên Mộc; (5) Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bắc Lãng; (6) Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học xã Châu Sơn; (7) Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non xã Cường Lợi; (8) Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non xã Bắc Xa; (9) Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học xã Lâm Ca; (10) Cải tạo, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở xã Lâm Ca; (11) Cải tạo, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở xã Thái Bình; (12) Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non xã Thái Bình; (13) Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học II xã Thái Bình; (14) Lắp đặt kéo dài tuyến hệ thống điện chiếu sáng thị trấn Nông Trường Thái Bình; (15) Cải tạo, sửa chữa vỉa hè, thoát nước thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập (giai đoạn 2); (16) Lắp đặt kéo dài tuyến hệ thống điện chiếu sáng thị trấn Đình Lập; (17) Cải tạo, sửa chữa trường Mầm Non I, xã Bính Xá; (18) Cải tạo, sửa chữa trường Trung học cơ sở xã Đình Lập.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện của 12 dự án đến hết tháng 6 năm 2026, gồm: (1) Cải tạo, sửa chữa, Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở xã Châu Sơn; (2) Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học cơ sở xã Bính Xá; (3) Cải tạo, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở xã Kiên Mộc; (4) Cải tạo, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Bắc Xa; (5) Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non I xã Lâm Ca; (6) Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non II xã Lâm Ca; (7) Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non thị trấn Đình Lập; (8) Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập; (9) Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường Trung học cơ sở thị trấn Đình Lập; (10) Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học xã Đình Lập; (11) Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non xã Bắc Lãng; (12) Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non xã Châu Sơn.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Đình Lập, Thái Bình, Châu Sơn, Kiên Mộc và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): - Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KTCN(NVC). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thanh Nhàn |
| --- | --- |