| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Khu tái định cư xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Na Dương tại Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 14/5/2026 và kết quả thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 302/BC-STC ngày 16/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Khu tái định cư xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn nhằm tạo quỹ đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 1, 2, 3 và các dự án khác trên địa bàn xã Na Dương. Góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân bị thu hồi đất, đồng thời tạo quỹ đất ở có hạ tầng đồng bộ, lâu dài, phục vụ công tác bố trí dân cư theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển đô thị và công nghiệp khu vực Na Dương.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới khu tái định cư với quy mô sử dụng đất khoảng 1,6ha để bố trí cho khoảng 39 hộ dân tái định cư trên địa bàn xã Na Dương, bao gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác đảm bảo đồng bộ.

3. Nhóm dự án: Nhóm C; Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 18.000 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách địa phương.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: 2026.

- Giai đoạn thực hiện dự án: 2026 - 2027.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND xã Na Dương căn cứ vào chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định này phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tiếp các bước theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp lệ, chính xác của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Chủ tịch UBND xã Na Dương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Giao các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng theo lĩnh vực chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); - Các PVP UBND tỉnh, các Phòng CM; Trung tâm Thông tin; - Lưu: VT, KTCN(NVC). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Hữu Học |
| --- | --- |