| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày tháng 7 năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 69/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026; số 70/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 về Kế hoạch đầu tư công năm 2026; số 18/NQ-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2026 về định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 và phân bổ vốn vay lại nước ngoài năm 2026; số 30/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 395/TTr-STC ngày 17 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, cụ thể:

1. Vốn ngân sách địa phương:

a) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí:

- Giảm 2,55 tỷ đồng của 50 nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

- Tăng 2,55 tỷ đồng cho 03 dự án bổ sung danh mục (gồm: 1,975 tỷ đồng cho 01 dự án chuyển tiếp; 0,5 tỷ đồng cho 01 dự án khởi công mới và 0,075 tỷ đồng cho 01 dự án chuẩn bị đầu tư).

b) Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất:

- Giảm 2,364 tỷ đồng hỗ trợ chương trình, dự án khác.

- Tăng 2,364 tỷ đồng cho 01 dự án chuyển tiếp.

c) Nguồn thu xổ số kiến thiết:

- Giảm 4,0 tỷ đồng của 01 dự án chuyển tiếp.

- Tăng, bổ sung 4,0 tỷ đồng của 01 dự án chuyển tiếp.

2. Vốn ngân sách trung ương:

a) Vốn trong nước:

- Giảm 142,138 tỷ đồng của 02 dự án chuyển tiếp.

- Tăng 142,138 tỷ đồng cho 01 dự án chuyển tiếp.

b) Vốn nước ngoài: Giao chi tiết 45,099 tỷ đồng của 01 dự án khởi công mới.

(Chi tiết tại các biểu 1, 2,2a, 3, 4 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án, thanh toán, quyết toán vốn theo quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực VI thực hiện các thủ tục và kiểm soát, cấp phát, thanh toán vốn, theo dõi tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Chủ đầu tư dự án (tại biểu kèm theo) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính (b/c); - TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ban KTNS - HĐND tỉnh; - Sở Tài chính; - Kho bạc Nhà nước khu vực VI; - PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTT; - Lưu: VT, KTCN(VAT). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Hữu Học |
| --- | --- |